1. PROJENİN KISA TANIMI

Belediyesinden İlan ve Açık Artırma Sistemi, belediyelere ait satış, kiralama, işletme hakkı devri ve gelir getirici varlıkların dijital ortamda yönetilmesini sağlayan, çok kiracılı (Multi-Tenant) bulut tabanlı bir Belediye Varlık Yönetimi ve Elektronik Açık Artırma Platformudur.

Platform sayesinde belediyeler kendilerine ait alt alan adları (talas.belediyesinden.com, melikgazi.belediyesinden.com vb.) üzerinden ilanlarını yayınlayabilecek, vatandaşlar ve tüzel kişiler elektronik ortamda başvuru yapabilecek, teminat süreçlerini yönetebilecek ve çevrimiçi açık artırmalara katılabilecektir.

Sistem; ilan yönetimi, elektronik başvuru, teminat yönetimi, canlı teklif verme, ihale süreç takibi, raporlama, denetim kayıtları ve belediye entegrasyonlarını tek bir platform altında birleştirmektedir.

2. PROJENİN AMACI

Projenin amacı, belediyelerin satış ve kiralama süreçlerinde kullanılan geleneksel ve büyük ölçüde manuel yöntemleri dijital ortama taşıyarak;

- Şeffaflığı artırmak,

- Katılımcı sayısını yükseltmek,

- Süreç maliyetlerini azaltmak,

- Belediye gelirlerini artırmak,

- İhale süreçlerinin erişilebilirliğini geliştirmek,

- Türkiye genelinde bütünleşik bir belediye varlık pazaryeri oluşturmak,

- Vatandaşların ve yatırımcıların belediye ilanlarına tek noktadan erişebilmesini sağlamak,

- Belediyelerin gelir getirici taşınır ve taşınmazlarının etkin yönetimini mümkün kılmak,

amacıyla geliştirilmektedir.

3. PROJE SONUNDA ELDE EDİLECEK ÇIKTILAR

Proje sonunda aşağıdaki ürün ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir:

Yazılım Sistemleri

- Çok kiracılı Belediye Yönetim Platformu

- Belediye Alt Alan Adı Yönetim Sistemi

- Merkezi Belediye İlan Portalı

- Elektronik Başvuru Sistemi

- Dijital Teminat Yönetim Sistemi

- Gerçek Zamanlı Açık Artırma Motoru

- Belediye Varlık Yönetim Sistemi

- Elektronik Evrak ve Şartname Yönetim Sistemi

- Bildirim ve Duyuru Yönetim Sistemi

- Belediye Performans ve Gelir Analiz Sistemi

- Yetkilendirme ve Güvenlik Yönetim Sistemi

Teknolojik Çıktılar

- Gerçek zamanlı teklif işleme algoritması

- Dinamik açık artırma süre uzatma algoritması

- Elektronik teminat doğrulama altyapısı

- Çok kiracılı SaaS mimarisi

- Yüksek erişilebilirlik sağlayan mikro servis altyapısı

- Denetlenebilir işlem kayıt sistemi (Audit Trail)

Ticari Çıktılar

- Belediyelere yönelik abonelik modeli

- Elektronik açık artırma hizmeti

- Belediye gelir yönetimi çözümü

- Türkiye geneline yayılabilecek merkezi platform

4. AR-GE NİTELİĞİ VE GELİŞTİRME SÜRECİ

Proje kapsamında geliştirilecek Belediyesinden.com platformu, klasik bir ilan yayınlama sistemi olmayıp, belediyelere ait gelir getirici taşınır ve taşınmaz varlıkların dijital ortamda yönetilebilmesini sağlayan, yüksek ölçeklenebilirlik ve güvenlik gereksinimlerine sahip yeni nesil bir Kamu Teknolojileri (GovTech) platformudur.

Projenin Ar-Ge yönü; mevcut hazır yazılım bileşenleri ile doğrudan çözülemeyen teknik problemlere yönelik yeni yöntemlerin, algoritmaların ve sistem mimarilerinin geliştirilmesine dayanmaktadır.

Geliştirme sürecinde aşağıdaki teknik belirsizliklerin çözülmesi hedeflenmektedir:

Çok Kiracılı (Multi-Tenant) Belediye Mimarisi

Platform üzerinde yüzlerce belediyenin aynı yazılım altyapısını kullanırken kendi verilerine tamamen izole şekilde erişebilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda;

- Tenant bazlı veri ayrıştırma modeli,

- Dinamik alt alan adı yönetimi,

- Tenant bazlı yetkilendirme sistemi,

- Tenant bazlı tema ve içerik yönetimi,

- Performans izolasyonu,

konularında özgün yazılım mimarileri geliştirilecektir.

Bu yapı sayesinde her belediye kendi sistemine sahipmiş gibi çalışırken tüm altyapı merkezi olarak yönetilebilecektir.

Gerçek Zamanlı Elektronik Açık Artırma Motoru

Projede geliştirilecek en kritik Ar-Ge bileşeni elektronik açık artırma motorudur.

Bu motorun;

- Binlerce eş zamanlı kullanıcıyı desteklemesi,

- Milisaniye hassasiyetinde teklif kabul etmesi,

- Çakışan teklifleri yönetebilmesi,

- Ağ gecikmelerinden kaynaklanan adaletsizlikleri minimize etmesi,

- Son saniye tekliflerini güvenli şekilde işleyebilmesi,

hedeflenmektedir.

Bu kapsamda;

- WebSocket tabanlı gerçek zamanlı iletişim altyapısı,

- Dağıtık teklif işleme mekanizması,

- Redis Event Streaming yapısı,

- Kuyruk tabanlı teklif doğrulama sistemi,

- Otomatik süre uzatma algoritmaları

geliştirilecektir.

Dinamik İhale Kural Motoru

Her belediyenin farklı ihale süreçleri kullanabilmesi nedeniyle parametrik çalışan bir kural motoru geliştirilecektir.

Bu motor;

- Teminat oranı,

- Katılım kriterleri,

- Evrak gereksinimleri,

- Teklif artırma adımları,

- İhale süreleri,

- Süre uzatma kuralları,

- İhale tipleri,

gibi parametreleri kod değişikliği gerektirmeden yönetebilecektir.

Bu amaçla kural tabanlı karar motoru mimarisi geliştirilecektir.

Elektronik Teminat Yönetim Sistemi

Katılımcıların yatırdığı teminatların elektronik ortamda doğrulanması ve yönetilmesi amacıyla yeni bir teminat yönetim altyapısı geliştirilecektir.

Bu sistem;

- Banka entegrasyonları,

- Sanal POS entegrasyonları,

- Elektronik dekont doğrulama,

- Teminat bloke mekanizmaları,

- Otomatik iade süreçleri,

ile çalışacaktır.

Dağıtık Denetim ve Loglama Sistemi

İhale süreçlerinin hukuki açıdan denetlenebilir olması amacıyla değiştirilemez işlem kayıt altyapısı geliştirilecektir.

Sistem;

- Kullanıcı hareketleri,

- Teklif geçmişi,

- Yetki değişiklikleri,

- Sistem işlemleri,

gibi tüm aktiviteleri kayıt altına alacaktır.

Bu kapsamda yüksek hacimli log yönetimi ve denetlenebilir kayıt mekanizmaları geliştirilecektir.

Kullanılacak Teknolojiler

Frontend Katmanı

- Next.js

- React

- TypeScript

- Tailwind CSS

Backend Katmanı

- NestJS

- Node.js

- TypeScript

Gerçek Zamanlı Altyapı

- WebSocket

- Socket.IO

- Redis Pub/Sub

Veri Katmanı

- PostgreSQL

- Redis

Arama ve Filtreleme

- Elasticsearch / OpenSearch

Kimlik ve Yetkilendirme

- JWT

- OAuth2

- OpenID Connect

Dosya ve Evrak Yönetimi

- S3 Uyumlu Nesne Depolama

- MinIO

- Bulut ve DevOps

- Docker

- Kubernetes

- Nginx

- GitLab CI/CD

Test ve Kalite Süreçleri

- Unit Test

Integration Test

- Load Test

Penetrasyon Testleri

Proje kapsamında geliştirilecek sistemler sonucunda belediyelerin satış ve kiralama süreçlerini dijital ortamda yönetebilecekleri, ölçeklenebilir, güvenli ve yüksek performanslı bir elektronik açık artırma altyapısı ortaya çıkarılacaktır.

5. YENİLİKÇİ YÖNÜ

Projenin yenilikçi yönleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye Genelinde Tek Platform

Mevcut sistemlerde belediyeler kendi internet sitelerinde bağımsız ilan yayınlamaktadır.

Bu projede ise:

- Tüm belediyeler tek ekosistemde buluşacaktır.

- Vatandaşlar tüm belediye ilanlarını tek noktadan görüntüleyebilecektir.

Dijital Açık Artırma Sistemi

Sistem yalnızca ilan yayınlamayacak, çevrimiçi teklif verme ve açık artırma süreçlerini de yönetecektir.

Çok Kiracılı Belediye SaaS Modeli

Her belediye için ayrı yazılım kurulumu gerekmeyecektir.

Gelir Yönetimi Yaklaşımı

Platform yalnızca ilan yayınlama değil;

- Satış

- Kiralama

- İşletme hakkı

- Reklam alanı tahsisi

- Gelir getirici varlık yönetimi

işlevlerini bütünleşik olarak sunacaktır.

Dinamik Süre Uzatma Algoritması

Açık artırma bitiş anında gelen tekliflere göre sistemin süreyi otomatik uzatabilmesi sağlanacaktır.

Bu yapı mevcut belediye çözümlerinde yaygın olarak bulunmamaktadır.

6. PROJE DETAYI

Gerekçe

Türkiye'de belediyeler tarafından gerçekleştirilen satış ve kiralama işlemleri çoğunlukla dağınık sistemler üzerinden yürütülmektedir.

Vatandaşların farklı belediyelere ait ilanlara erişebilmesi için ayrı ayrı internet sitelerini ziyaret etmesi gerekmektedir.

Ayrıca birçok süreç hâlen fiziksel evrak, manuel takip ve yüz yüze açık artırma yöntemleri ile yürütülmektedir.

Bu durum;

- Zaman kaybına,

- Operasyonel maliyetlere,

- Katılımın azalmasına,

- Şeffaflık sorunlarına

neden olmaktadır.

Hedefler

Proje kapsamında;

- Belediye ilanlarının merkezileştirilmesi,

- Elektronik başvuru süreçlerinin oluşturulması,

- Dijital teminat altyapısının geliştirilmesi,

- Gerçek zamanlı açık artırma sisteminin geliştirilmesi,

- Belediye gelir analiz sistemlerinin oluşturulması,

- Türkiye çapında ölçeklenebilir bir SaaS platformunun geliştirilmesi

hedeflenmektedir.

Ar-Ge Çalışmaları

İş Paketi 1

Analiz ve sistem mimarisi

İş Paketi 2

Çok kiracılı belediye altyapısının geliştirilmesi

İş Paketi 3

İlan ve varlık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

İş Paketi 4

Elektronik başvuru ve teminat sistemlerinin geliştirilmesi

İş Paketi 5

Gerçek zamanlı açık artırma motorunun geliştirilmesi

İş Paketi 6

Kural motorunun geliştirilmesi

İş Paketi 7

Raporlama ve karar destek modüllerinin geliştirilmesi

İş Paketi 8

Pilot belediye uygulamaları ve saha testleri

7. TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi, 51 İl Belediyesi, 922 İlçe Belediyesi ve yüzlerce belde belediyesi bulunmaktadır.

Potansiyel hedef pazar büyüklüğü yaklaşık:

- 1.300+ belediye

- Belediye iştirakleri

- Kamu kurumları

- Organize sanayi bölgeleri

- Üniversiteler

olarak öngörülmektedir.

Hedef Müşteri Kitlesi

- Büyükşehir Belediyeleri

- İl Belediyeleri

- İlçe Belediyeleri

- Belediye iştirak şirketleri

- Kamu kurumları

- Yerel yönetim birlikleri

Rekabet Ortamı

Piyasada;

- E-Belediye çözümleri

- Kent Bilgi Sistemleri

- Kurumsal belediye yazılımları

bulunmasına rağmen;

Türkiye genelindeki belediyeleri tek platform altında toplayan, elektronik teminat yönetimi ve gerçek zamanlı açık artırma süreçlerini bütünleşik sunan yaygın bir çözüm bulunmamaktadır.

Gelir Modeli

- Belediye abonelik ücretleri

- İlan yayınlama paketleri

- Açık artırma işlem ücretleri

- Premium hizmetler

- Entegrasyon ve kurulum hizmetleri

- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Hedeflenen Pazar Payı

İlk 3 yıl içerisinde:

- 50 belediye

- 100.000 kayıtlı kullanıcı

- 20.000 aktif ilan

- Türkiye belediye pazarında %5 penetrasyon

hedeflenmektedir.

5 yıl içerisinde ise platformun Türkiye'nin en büyük belediye varlık pazaryeri haline gelmesi ve yerel yönetim teknolojileri alanında lider konuma ulaşması hedeflenmektedir.